## Slide 1
内部汇报 · 2026.07
招聘管理系统
零开发基础 · 一个人 · 一个月 · 从想法到上线
需求方即产品经理 — 业务专家直接"写"出系统
142
候选人已入库
9
招聘专员在用
✔
已上线运行中

## Slide 2
01 / 成本分析
做这样一套系统，市面上要花多少钱
外包定制开发
¥15~30万
一次性交付，后续改需求 另收费 ¥1,500~3,000/天
SaaS 订阅
¥6~15万
每年都要付，功能固定 无法按业务定制
我们的方式
≈ ¥0
AI 辅助自主开发 零外包零采购
省下至少 ¥15~30 万首次开发费，且每年省 ¥6~15 万订阅费
后期运维仅需云服务：约 ¥200~500/月（托管 + AI调用 + 存储）
对比外包运维报价 ¥2,000~5,000/月，每年再省 ¥2~5 万

## Slide 3
02 / 怎么做到的
零编程基础，如何一个人把系统做出来
１
项目规划书，迭代打磨
先画清楚"系统要做什么"——数据怎么存、流程怎么走、权限怎么分。不是写代码，是画蓝图。反复推翻重来，直到图纸上没有逻辑漏洞。
２
AI 编程助手（Claude Code）执行
把规划书交给 AI，它来写代码。业务专家负责审——对不对、好不好用、逻辑通不通——AI 负责改。
３
对话即开发，反馈即迭代
"这里数据不对"→ AI 查数据库定位 → 修复 → 验证。整个过程是人机对话，不需要写一行代码。
４
上线，持续优化
系统部署到云端，专员开始用。发现问题→反馈→修复，迭代周期以小时计，不是周。
0
行代码亲手写
真正的含金量不在代码里 而在于： · 把业务经验变成系统设计 · 知道什么是对的，什么是错的 · 能持续对话、持续调整 这不是买来的标准化产品 这是业务 know-how 的数字化沉淀

## Slide 4
03 / 系统功能
目前能做什么
📬 邮箱自动收简历
绑定招聘邮箱后定时扫描，简历附件自动入库，支持BOSS直聘、智联等平台
🤖 AI 自动解析
上传即自动提取姓名、学历、经历等关键信息，支持 PDF/Word/图片，准确率 >95%
📋 流程看板
筛选→初试→复试→终试→入职，拖拽流转，每个候选人进度一目了然
📊 数据报表
部门招聘进度、渠道转化效果、周期趋势，图表自动生成，一键导出
💬 AI 招聘助手
基于公司知识库和历史数据，提供候选人匹配建议和招聘策略咨询
⚙️ 权限与安全
分级权限、操作全留痕、每日自动备份、回收站防误删

## Slide 5
04 / 开发历程
一个月内做了什么
151
版本迭代
253
需求与问题闭环
34
安全隐患修复
0
数据丢失
6月上旬
方案设计
梳理业务流程 确定系统框架
6月中旬
核心功能开发
简历解析 · 邮箱归集 流程看板 · 数据报表
6月下旬
安全 + 完善
权限审计 · 隐私合规 AI助手 · 回收站
7月 →
上线运营
日常使用保障 按需迭代优化
🎯 需求方 = 产品经理：不需要翻译需求，不需要等排期，想到就做

## Slide 6
05 / 现状与展望
已完成 & 下一步
已上线
✓ 简历自动收录 + AI 解析
✓ 候选人流程看板（拖拽）
✓ 数据分析报表
✓ 招聘需求申请与审批
✓ AI 招聘助手
✓ 权限管理 · 操作留痕
✓ 回收站 · 每日备份
✓ 手机端可用
下一阶段
异常监控告警
简历入库失败自动通知，第一时间处理
手机端体验优化
移动审批、手机看简历更流畅
候选人智能推荐
岗位与候选人自动匹配评分
用人部门协作
部门负责人直接查看进度、反馈面试意见